1. Informe de Resultados de Pruebas
   1. Información General del Proyecto

|  |  |
| --- | --- |
| Sigla del Proyecto | Cartera |
| Nombre de Proyecto | Migración Cartera Global |
| Cliente | Global Servicios Financieros |
| Jefe de Proyecto | Mario Ramírez |
| Módulos Probados | Procesos Financieros  Seguridad  GPS-TMC  Maestros  PAC  Pagares Judicial  PAT  Procesos  Reportes y Consultas  Reportes  Menú Favoritos |
| Ciclo - Iteraciones | 2 - 2 |
| Nombre de Analista QA | Manuel Valles |
| QA Manager | Mario Vilches |

* 1. Seguimiento de Ejecución de Pruebas
     1. Tabla: Casos de Pruebas

|  | estados de casos de prueba | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Módulo | Pendientes (Not Run) | Ejecutados Exitosos (Passed) | Ejecutados Fracasados (Failed) | Bloqueados (Blocked) | Total |
| Procesos Financieros | 0 | 32 | 0 | 0 |  |
| Seguridad | 0 | 19 | 0 | 0 |  |
| GPS-TMC | 0 | 11 | 0 | 0 |  |
| Maestros | 0 | 143 | 0 | 0 |  |
| PAC | 0 | 13 | 0 | 0 |  |
| Pagares Judicial | 0 | 18 | 0 | 0 |  |
| PAT | 0 | 8 | 0 | 5 |  |
| Procesos | 0 | 62 | 0 | 3 |  |
| Reportes y Consultas | 0 | 6 | 0 | 3 |  |
| Reportes | 0 | 39 | 0 | 0 |  |
| Menú Favoritos | 0 | 94 | 0 | 3 |  |
| Total | 0 | 445 | 0 | 14 | 459 |

* + 1. Gráfico de Casos de Pruebas

* 1. Seguimiento de FALLOS
     1. Seguimiento de Resolución de FALLOS

Ciclo 2

De los 14 casos Bloqueados:

* 4 Son Bloqueados por data.
* 4 No se usan, confirmado con usuario.
* 7 Bloqueados por N/A, en estos casos no aplica la creación del caso ya que no existe la funcionalidad que lo cubra.
  + 1. Gráfico de Seguimiento de Resolución de FALLOS

En el Ciclo 2 se realizaron 2 Iteraciones. En los Gráficos “Ciclo 1 – Iteración 1” y “Ciclo 1 – Iteración 2” se puede visualizar el avance en la resolución de Fallos.

* 1. Evaluación de Criterios de Aceptación

| criterios de aceptación | CORREGIDOS |
| --- | --- |
| Se han ejecutado el 100% de los casos de pruebas diseñados. | 100% |
| Se han corregido el 100% de los defectos clasificados como *Funcional*. | 100% |
| Se han corregido el 100% de los defectos clasificados como *Mayor.* | 100% |
| Se han corregido el 80% de los defectos clasificados como *Menor*. | 100% |
| Se han corregido el 50% de los defectos clasificados como *Sugerencia*. | 100% |

cn. esta situacizo, que tiene el proyecto en caso de de pruebas en el proceso de ejecuci

* 1. ConclusiONES
* Se ha subido a MediaWiki la información de todos los Módulos de los cuales se ha recibido información de Global Servicios Financieros.
* Los casos de prueba del Módulo Contabilidad fueron entregados en las etapas finales de la ejecución de los casos de Cartera y por ende en desfase con respecto a la información entregada inicialmente, por lo tanto los casos de prueba fueron creados y entregados para su validación en etapas de entrega del informe de termino de Cartera.
* Los casos de prueba mediante los cuales fueron realizadas las pruebas no fueron validados por parte del cliente Global Servicios Financieros, pero se dio inicio a la ejecución de los casos de prueba con autorización del Cliente Global Servicios Financieros a pesar de las condiciones mencionadas.
* El total de fallos reportados entre el Ciclo 1 y Ciclo 2 ascienden a 117, de estos 59 fueron Cerrados para mejora y 58 han sido Confirmados por el equipo de calidad como Resueltos.
* Debido a que se ha cumplido los criterios de Aceptación, es que se considera Aprobado el Ciclo 2.